MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA UBS DA VILA UNIÃO, MUNICÍPIO DE CANTÁ-RR.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

| Risco 01 | Risco: |  | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Análise de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano (Consequência) 1: |  | Especificação elaboradas com inconsistências técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Elaboração de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude dos documentos elaborados. |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2 | Formar quadro de servidores com capacitação adequada a exercer as funções. |  | Secretário |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

| Risco 01 | Risco: |  | Impugnação no edital/esclarecimentos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano (Consequência) 1: |  | Suspensão da Licitação |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório |  | Equipe de Licitação |
|  | 2 | Análise nas exigências contidas no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. |  | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não |  | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação |
|  | 2 | Tomar as providências necessárias ao saneamento das deficiências ou restrições detectadas no Termo de Referência/Edital, no menor prazo possível, de modo a permitir, em tempo hábil, a realização da licitação. |  | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação |

| Risco 02 | Risco: |  | Escolha de um fornecedor sem experiência ou capacidade técnica para fornecer os serviços de engenharia necessários. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano (Consequência) 1: |  | A falta de experiência do fornecedor pode resultar em diagnósticos imprecisos ou falhas na identificação e resolução de problemas na construção. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar |  |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Antes de selecionar o fornecedor, é essencial realizar uma avaliação rigorosa de suas qualificações, experiência prévia e capacidade técnica para realizar os serviços de engenharia. |  | Equipe de Licitação |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Estabelecer critérios de seleção claros e objetivos para avaliar os fornecedores, incluindo requisitos de experiência, certificações, qualificações técnicas e capacidade comprovada de entrega. |  | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação |

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

| Risco 01 | Risco: |  | Falta de monitoramento eficaz do desempenho do fornecedor ao longo do contrato. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Médio |  |
|  | Dano (Consequência) 1: |  | Diminuição na qualidade dos serviços prestados. |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar. |  |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Estabelecer um canal de comunicação aberto e transparente entre a instituição contratante e o fornecedor de serviços de engenharia, permitindo que os problemas sejam comunicados e resolvidos de forma rápida e eficaz. |  | Gestor e Fiscal do Contrato |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Se os problemas persistirem e não puderem ser resolvidos internamente, considerar uma revisão urgente do contrato com o fornecedor de serviços de engenharia. Isso pode envolver a realização de reuniões de revisão de desempenho, identificação de áreas de melhoria e desenvolvimento de um plano de ação para corrigir as deficiências identificadas. |  | Gestor e Fiscal do Contrato |

| Risco 02 | Risco: |  | Atrasos na execução dos serviços de engenharia, afetando a execução dos serviços para ampliação. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Média |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano (Consequência) 1: |  | Comprometimento dos resultados esperados |  |
|  | Dano (Consequência) 2: |  | Fiscalização do contrato ineficiente |  |
|  | Tratamento: |  | Mitigar. |  |
|  | Id | Ação de tratamento Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato |  | Fiscal Técnico e Gestor do contrato |
|  | 3 | Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato |  | Secretário |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. |  | Secretário |

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 11 de julho de 2024.

Equipe de planejamento de contratação

____________________________ LETÍCIA VIEIRA DE SÁ Assessora Especial Decreto nº225/2023

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente

____________________________ GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA Secretário Municipal de Saúde Decreto nº044/2024